Átnéztem a specifikációdat (README.md), a pontozási táblázatot (points.csv) és a korábbi laborjaid linkjeit. Mivel a specifikációdat ügyesen a laboranyagokra szabtuk, a fejlesztés nagy része "copy-paste + átnevezés + logika módosítás" lesz a korábbi projektjeidből.

Itt egy részletes, lépésről lépésre kidolgozott fejlesztési terv, ami minimalizálja a költségeket (minden lokálisan történik a legvégéig) és maximalizálja a laboros kódok újrahasznosítását.

# Fejlesztési Terv: TicketMaster-Lite

A fejlesztést 5 mérföldkőre (Mérföldkő 0-4) bontottam. Az Azure-hoz (Mérföldkő 4) csak akkor nyúlunk, ha az első 3 fázis már tökéletesen megy a saját gépeden.

## Mérföldkő 0: Projekt Inicializálás és Adatbázisok (Lokális)

Cél: A fejlesztői környezet összerakása, hogy ne kelljen még kódot írni, de fussanak az alapok.

- Repository létrehozása:

  - A GitHub Classroom által generált repót klónozd le.

  - Hozz létre egy src mappát.

- Infrastruktúra indítása (Docker Compose):

  - Minta: 1. labor (Docker) docker-compose.yaml és 3. labor (Communication) docker-compose.yaml.

  - Készíts egy docker-compose.dev.yml fájlt a gyökérben, amiben csak az infrastruktúra fut:

    - PostgreSQL: (Lab 2-ben Helm volt, de fejlesztéshez egyszerűbb a Docker Compose, lásd Lab 1 minta).

    - Redis: (Lab 1 minta).

    - RabbitMQ: (Lab 3 minta - ez nagyon fontos!).

  - Feladat: Indítsd el (docker compose -f docker-compose.dev.yml up -d). Ellenőrizd Docker Desktopban, hogy mindhárom zöld.

## Mérföldkő 1: Backend Szolgáltatások Fejlesztése (.NET)

Cél: Az üzleti logika megírása. Itt még nem konténerizálunk, csak Visual Studio-ban futtatjuk a projekteket (.sln), miközben a háttérszolgáltatások (DB, Redis, Rabbit) Dockerben futnak.

### 1. Catalog Service (Események)

- Minta: 3. labor Catalog service (de ott csak in-memory volt, most kell EF Core).

- Teendő:

  - Hozz létre egy új ASP.NET Core WebAPI projektet.

  - Adatbázis: Használj Entity Framework Core-t (PostgreSQL provider).

  - Készíts egy Event modellt (Id, Name, Date, Venue, Price, AvailableTickets).

  - Írj egy kontrollert (EventsController), ami lekérdezi az adatbázist.

- Tipp: A connection stringet a appsettings.Development.json-ban állítsd a lokális Dockerben futó Postgresre (localhost:5432).

### 2. Booking Service (Foglalás & Logika)

- Minta: 3. labor Order service. Ez a legkomplexebb rész.

- Teendő:

  - Redis Cache: (Minta: 1. labor Store app). Amikor bejön a foglalás, ellenőrizd a Redisben a készletet. Ha nincs benne, töltsd be DB-ből.

  - Szinkron hívás (Polly): (Minta: 3. labor Program.cs HTTP Client). Ha a Booking-nak szüksége van infóra a Catalogból (pl. ár ellenőrzés), hívd át HTTP-n. Itt szerezd meg a {NOERR} pontot a .AddStandardResilienceHandler() használatával!

  - Aszinkron üzenet (MassTransit): (Minta: 3. labor Program.cs RabbitMQ). Ha sikeres a foglalás, küldj egy TicketPurchased eventet (Publish).

  - Adatbázis: A foglalás tényét (Transaction) mentsd le Postgresbe is.

### 3. Notification Worker (Háttérfolyamat)

- Minta: 3. labor Processor service.

- Teendő:

  - Ez egy "Worker Service" projekt legyen, ne WebAPI.

  - MassTransit Consumer: Iratkozz fel a TicketPurchased üzenetre.

  - Amikor bejön az üzenet, írd ki a konzolra: "Email sent to user...". Ezzel megvan az {ASYNCCOMM} pont.

## Mérföldkő 2: Konténerizáció és Összeállítás

Cél: Minden fusson Dockerben, a saját gépeden.

- Dockerfiles:

  - Minta: 1. labor Dockerfile.

  - Minden service mellé (Catalog, Booking, Worker) tegyél egy Dockerfile-t. Figyelj a relatív útvonalakra!

- Docker Compose bővítése:

  - Most egészítsd ki a docker-compose.yaml-t a saját 3 szolgáltatásoddal.

  - Environment variables: A ConnectionStrings és RabbitMQ beállításokat írd felül a compose fájlban, hogy a konténerek neveit (service name) használják localhost helyett!

    - Pl.: ConnectionStrings__DefaultConnection=Server=postgres-db;...

- Teszt: docker compose up --build. Ha minden elindul és tudsz foglalni Postmannel (http://localhost:port/api/booking), akkor kész vagy.

## Mérföldkő 3: Kubernetes és Helm (Lokális)

Cél: A rendszer átültetése Kubernetesre (Docker Desktop K8s). Itt szerezzük meg a {HELM} és {OPDB2} pontokat.

- Külső függőségek telepítése (Helm):

  - Minta: 2. labor (Bitnami charts).

  - Ne írj saját YAML-t adatbázisokhoz! Használd a Bitnami chartokat:

Bash

helm install my-postgres bitnami/postgresql

helm install my-redis bitnami/redis

helm install my-rabbitmq bitnami/rabbitmq

- Saját Helm Chart:

  - Minta: 2. labor store-chart.

  - Készíts egy chartot (helm create ticket-chart).

  - A templates mappában hozz létre Deploymentet és Service-t mindhárom saját szolgáltatásodnak.

  - A values.yaml-ben vedd fel az image neveket és a környezeti változókat (amik a fenti bitnami service-ekre mutatnak, pl. my-redis-master).

- Traefik Ingress:

  - Minta: 2. labor Traefik feladat.

  - Telepítsd a Traefiket Helmmel.

  - Írj IngressRoute YAML-t, ami a /api/catalog-ot a Catalog service-re, a /api/booking-ot a Booking service-re irányítja.

Ezen a ponton a rendszered kész van. 90%-ban megvagy. Minden működik a gépeden, ingyen.

## Mérföldkő 4: Azure Deploy (A végső simítás)

Cél: Kiteszünk mindent a felhőbe a pontokért ({ACRBUILD}, {AZACR}, {BASE}). Ezt csak a védés előtti napokban csináld meg a költségek miatt!

- ACR Build:

  - Minta: 4. labor.

  - Használd az az acr build parancsot, hogy feltöltsd a képeket az Azure Container Registry-be.

- AKS Cluster:

  - Minta: 4. labor.

  - Hozd létre a klasztert, csatold hozzá az ACR-t (--attach-acr).

- Deploy:

  - Állítsd át a kubectl-t az AKS-re.

  - Telepítsd a külső függőségeket (Redis, Postgres, Rabbit) ugyanúgy Helmmel (Bitnami), mint lokálisan.

  - Telepítsd a saját chartodat (ticket-chart), de a values.yaml-ben írd át az image-eket az ACR-es címre (bme...acr.io/...).

- Takarítás:

  - Ha kész a demó/videó/screenshot: az group delete.

### Összefoglaló táblázat: Mit honnan másolj?

| Specifikáció elem | Labor forrás | Fájl / Rész |
| --- | --- | --- |
| Dockerfile | Lab 1 | Dockerfile (Multi-stage) |
| Redis Logic | Lab 1 | StoreController.cs (gyorsítótár logika) |
| Docker Compose | Lab 1 & 3 | docker-compose.yml (szerkezet) |
| Helm / K8s | Lab 2 | store-chart, values.yaml |
| Traefik Ingress | Lab 2 | ingress-route.yaml |
| Postgres/Redis K8s | Lab 2 | helm install bitnami... parancsok |
| WebAPI Setup | Lab 3 | Program.cs (Catalog, Order) |
| Polly (Retry) | Lab 3 | Program.cs (AddStandardResilienceHandler) |
| RabbitMQ/MassTransit | Lab 3 | Program.cs, Publish, Consumer mappák |
| ACR / AKS | Lab 4 | az acr build, az aks create parancsok |

Ez a terv garantálja, hogy a 69 pontot biztonsággal megszerezd, minimális "új" kód írásával, inkább a meglévő tudásod integrálásával. Sok sikert!